## Slide 1: Řízení softwarových projektů
Ezoterici
ZS 2022

## Slide 2: O týmu Ezoterici
Miroslav Šilhavý – Scrum Master
David Felenda – Product Owner
Petr Marek – Team member
Lucie Veselá– Team member
Jakub Dostál– Team member
Lucie Vavříková– Team member

## Slide 3: Software, který používáme
GitHub
ScrumDesk
Microsoft Teams
Wordpress

## Slide 4: Scrumdesk
Vedený naším Scum Masterem
Naplánované 2 releasy, 4 sprinty
Release 1:
  Sprint 1 – 4.10. – 24.10.2022
  Sprint 2 – 25.10. – 31.10.2022
  Sprint 3 – 1.11. – 11.11.2022
Release 2:
  Sprint 4 – 14.11. – 9.12.2022

## Slide 5
Items
Effort
Time

## Slide 6: BurnDown graf Release 1

## Slide 9: GitHub
Slouží k ukládání souborů
Rozdělení do tří složek:
  Code – ukládání a verzování zdrojového kódu
  Documents – ukládání souvisejících dokumentů (př. Business model, ER model)
  Graphics – ukládání obrázků

## Slide 11: WordPress
Redakční systém
Slouží k tvorbě webových stránek
Použití šablon i pluginů a jejich následná úprava
Plugin VersionPress – automatické verzování veškerých změn

## Slide 13: Co máme hotové?
Vytvoření týmu, rozeslání přístupových údajů, sehrání týmu
Naplánování aktivit ve Scrumdesku
Dokončení tří sprintů
Základní dokumentace (business model, ER model, DoR a DoD)
Instalace a zprovoznění Wordpressu
Tvorba designu webu včetně loga
Registrace a přihlášení uživatelů

## Slide 14
https://alpha.kts.vspj.cz/~dostal39/rsp/

## Slide 16: Co máme v plánu?
Vyhodnotit Sprint 3 a spustit Sprint 4
Vytvořit funkcionality k práci s článkem
Vytvořit dokumentaci
Oponovat projekt cizímu týmu
Zhodnotit vlastní projekt a náš tým

## Slide 17: Děkujeme za pozornost.
Máte nějaké dotazy?